Załącznik do Uchwały Nr 10/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni
z dnia 20 czerwca 2016 r.

Regulamin Tworzenia Planu Remontów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Państwowych
w Lublinie
1. Projekt Planu Remontów sporządza Zarząd Spółdzielni.
2. Zarząd Spółdzielni odbywa – co najmniej raz w roku kalendarzowym, w tym jedno
   w okresie od 01.09 do 31.10 – spotkania z mieszkańcami poszczególnych budynków,
   w trakcie których:
1. przedstawia plan finansowy z funduszu remontowego na przyszły rok kalendarzowy na obiekcie budowlanym,
2. przedstawia protokoły z okresowych kontroli obiektu budowlanego,
3. przedstawia propozycje remontów do przeprowadzenia w danym budynku
   wraz z szacunkowym kosztem tych remontów.
4. przyjmuje od mieszkańców propozycje dotyczące remontów w danym budynku,
5. określa szacunkowy koszt propozycji mieszkańców,
6. ustala z mieszkańcami planowane zadania remontowe do włączenia do Planu Remontów w ramach posiadanych środków finansowych.
1. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania kolejnych kalkulacji wartości szacowanych robót do wykonania, w szczególności przyjętych od mieszkańców propozycji remontowych w danym budynku, Zarząd Spółdzielni ponownie odbywa spotkanie z mieszkańcami poszczególnych obiektów przedstawiając propozycję Planu Remontów na danym obiekcie, zgodnie z punktem 2 niniejszego regulaminu.
2. Szacunkowe koszty Zarząd określa na drodze: zarówno dotychczas zawieranych umów i przeprowadzanych prac remontowych, średnich cen za roboty występujące na rynku, rozmów z wykonawcami oraz konsultacji z Inspektorem Nadzoru Spółdzielni.
3. Zgłoszone przez mieszkańców propozycje remontów powinny znaleźć się w projekcie Planu Remontów i mogą zostać pominięte wyłącznie z ważnych powodów.
4. Sporządzony przez Zarząd w arkuszu kalkulacyjnym projekt Planu Remontów powinien zawierać:
1. Opis planowanych robót wraz z określeniem ilości jednostek do wykonania,
2. Wyciąg z protokołu okresowych kontroli obiektu budowlanego,
3. Opis poszczególnych kategorii robót w ramach danego zadania,
4. Szacunkową wartość robót do wykonania,
5. Zestawienie remontowo-finansowe z uwzględnieniem poprzedniego planu remontowego.
1. Projekt Planu Remontów na rok kolejny Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej Spółdzielni do zatwierdzenia, najpóźniej do dnia 30 listopada.
2. Sprawozdanie z realizacji Planu Remontów, Zarząd przedstawia w arkuszu kalkulacyjnym Radzie Nadzorczej do 30 marca.